项目章程

* **项目名称**
* 雪崩
* **项目经理**

张强

* **项目背景**
* 时下，越来越多的年轻人喜欢花费时间在游戏短视频，动漫资讯的浏览上，但是在网络信息爆炸，渠道繁多的今天，如何有针对性的为用户打造，订制属于自己喜好的多媒体资讯推送平台是一个值得思考的问题。通过关注用户搜索浏览习惯，收集大量高质量的资讯集合，抓住用户眼球，吸引流量，打造一款受年轻人喜欢的APP。动漫游戏产业的兴起，许多相关商品也开始大量生产，许多商家缺少销售与宣传渠道。
* **项目目标**

**搭建一个深受年轻人喜爱的资讯推送与视频娱乐平台，吸引流量的同时同时实现商品渠道的开拓**

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 资讯推送：每天资讯推送与视频资源更新，同时为用户定制个性界面
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
* **进度**
  + 2018．11月上旬:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11月中旬：产品的需求细化、产品设计细化、基本框架的搭建；
  + 2018．11月下旬：团队进行模块责任化与界面设计；
  + 2018．12月初：进行数据收集与后台搭建
  + 2018. 12月中：模块整合与数据库联系
  + **2019 1月初：收尾，测试，维护**
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码，PPT，项目截图；
  + 主要技术文档：项目需求说明书；
  + 主要项目管理文档： **REDMINE**
* **签字：张强**